ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

ст. гр. 22403 - ПМиИ

А. В. Дехтярева, И. Кротова, А. Артамонов

_________________

31 ноября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор​ ​Н.А. Павловский

_________________

31 ноября 2025 г.

«Автоматизированное система управления розничной сетью ООО «Befree» (АСУ Befree)»

ООО «Befree»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На  листах

Действует с «31» ноября 2025 г. .

СОГЛАСОВАНО

К.т.н., доцент кафедры ПМиК

______ _______​ Д. П. Косицын

31 ноября 2025 г.

Петрозаводск 2025

# Содержание

Содержание	2

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение	3

1.2 Номер договора (контракта)	3

1.3 Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ	3

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система	3

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	3

1.6 Источники и порядок финансирования работ	4

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы	4

1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ	4

1.9 Определения, обозначения и сокращения	4

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	5

2.1 Назначение системы	5

2.2 Цели создания системы	5

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	5

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации	6

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	6

3.2.1. Требования к технической базе	6

3.2.2. Требования к программному обеспечению	7

3.2.3. Требования к сетевой инфраструктуре	8

3.2.4. Условия эксплуатации	8

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Система автоматизации управления продажами и логистикой для бренда Befree (ООО «Melon Fashion Group»).

Условное обозначение: САУ ПЛ Befree.

## 1.2 Номер договора (контракта)

Номер договора ???.

## 1.3 Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ

Заказчик: ООО «Melon Fashion Group», бренд Befree.

Адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д 22.

Телефон/факс: Подлежит уточнению.

Разработчики: студенты института математики и информационных технологий ПетрГУ, специальности «Информационные системы и технологии», группы 22403 и 22404.

- Артамонов А. Р. Адрес разработчика: 185509 п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 1

- Дехтярёва А. В. Адрес разработчика: ???

- Кротова И. Д. Адрес разработчика: 185014 г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 13

## 1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Работа выполняется на основании договора между Заказчиком ООО «Melon Fashion Group» и разработчиками ПетрГУ. Документы обязывают выполнять требования и пункты, описанные в договоре с обеих сторон.

## 1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановый срок начала работ по созданию системы – 1 февраля 2026 года.

Плановый срок окончания работ по созданию системы – 30 июня 2026 года.

## 1.6 Источники и порядок финансирования работ

Источником финансирования является бюджет ООО «Melon Fashion Group».

Порядок финансирования определяется условиями Договора.

## 1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Разработчики по завершении работ по созданию системы предоставляют программу: САУ ПЛ Befree, осуществляют её установку на оборудование заказчика, а также предоставляют необходимую документацию.

Порядок оформления и предъявления результатов работ должен соответствовать требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы: ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90.

## 1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ

При разработке Системы и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- Договор с Заказчиком.

- ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 19.201-78. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ.

- ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602. Техническое задание. Порядок разработки, согласования, утверждения.

## 1.9 Определения, обозначения и сокращения

Befree – бренд молодёжной одежды, ориентированный на аудиторию 16–30 лет. Входит в состав холдинга Melon Fashion Group.

MFG – Melon Fashion Group, холдинговая компания.

Омниканальные продажи – стратегия, при которой клиент может взаимодействовать с брендом через разные каналы (магазин, сайт, приложение) с единым уровнем сервиса.

LFL-анализ – метод анализа, позволяющий сравнивать показатели магазинов, работающих более года, без учёта новых точек.

SKU – уникальный код или артикул, по которому товар отслеживается в системе учёта.

# 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## 2.1 Назначение системы

САУ ПЛ Befree предназначена для автоматизации ключевых бизнес-процессов бренда, включая управление продажами (онлайн и офлайн), логистику, снабжение, управление ассортиментом и обработку возвратов.

## 2.2 Цели создания системы

Основными целями внедрения системы являются:

а) Повышение эффективности управления цепочкой поставок (снабжение, логистика, распределение).

б) Автоматизация процессов продаж в розничных магазинах и онлайн-каналах.

в) Интеграция данных из онлайн и офлайн-каналов для создания единого информационного пространства.

г) Ускорение и стандартизация процессов обработки возвратов и рекламаций.

д) Повышение качества аналитики и скорости формирования отчетности для принятия управленческих решений.

е) Снижение операционных издержек за счет автоматизации рутинных операций.

# 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

## 3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность бренда молодежной одежды Befree (в составе ООО «Melon Fashion Group»).

Основные бизнес-процессы, подлежащие автоматизации:

- Процесс снабжения и поставки.

- Продажа товара в розничном магазине.

- Онлайн-продажа товара через сайт и приложение.

- Обработка возвратов и рекламаций.

Организационная структура – линейно-функциональная. География деятельности – более 120 городов России, Беларуси и Казахстана, свыше 250 магазинов.

## 3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Система будет эксплуатироваться в условиях распределенной инфраструктуры, включающей центральный офис, региональные склады и розничные магазины в более чем 120 городах. Это предъявляет повышенные требования к надежности, производительности и безопасности.

### 3.2.1. Требования к технической базе

А) Центральный офис и склады (Серверная инфраструктура):

- Сервер приложений и БД:

  - Процессор: 2 x Xeon Silver 4210 (или аналогичный AMD EPYC), 2.2 ГГц+

  - Оперативная память: 64 ГБ DDR4 ECC (с возможностью расширения)

  - Дисковая подсистема: RAID 10 на SSD-накопителях общим объемом не менее 1 ТБ для СУБД и приложений.

  - Сетевой адаптер: 1 Гбит/с

  - Резервирование: Источник бесперебойного питания (ИБП) с автономной работой не менее 2 часов.

- Рабочие станции менеджеров и аналитиков:

  - Процессор: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5

  - Оперативная память: 16 ГБ

  - Жесткий диск: SSD 256 ГБ

  - Операционная система: Windows 10/11 Pro

  - Доступ: Стабильный доступ к корпоративной сети и Интернет.

Б) Розничные магазины (Магазинная инфраструктура):

- Торговые точки (POS-терминалы):

  - Устройство: Специализированные POS-терминалы или промышленные ПК.

  - Процессор: Intel Celeron / AMD Athlon

  - Оперативная память: 8 ГБ

  - Накопитель: SSD 128 ГБ

  - Периферия: Фискальный регистратор, сканер штрихкодов, терминал для безналичных платежей.

  - Операционная система: Windows 10/11 IoT Enterprise

- Устройства для администраторов и мерчандайзеров:

  - Устройство: Планшеты или ноутбуки.

  - Процессор: Intel Core i3 / Apple A-series / Qualcomm Snapdragon 7-серии

  - Оперативная память: 8 ГБ

  - Накопитель: 128 ГБ

  - ОС: Windows 11, iOS 15+, Android 10+

  - Связь: Wi-Fi 5 (802.11ac) и выше, мобильный интернет (LTE/5G) для мобильных сотрудников.

### 3.2.2. Требования к программному обеспечению

- Серверная часть:

  - ОС: Windows Server 2022 или актуальный дистрибутив Linux (RHEL, Ubuntu LTS).

  - СУБД: Microsoft SQL Server Standard или PostgreSQL.

  - Веб-сервер: IIS / Nginx / Apache.

- Клиентская часть:

  - Браузер: Актуальные версии Chrome, Edge, Firefox.

  - Магазинное ПО: Кроссплатформенное веб-приложение или нативное приложение для Windows.

### 3.2.3. Требования к сетевой инфраструктуре

- Каналы связи: Выделенные защищенные каналы связи (VPN) между всеми магазинами, складами и центральным офисом.

- Пропускная способность:

  - Центральный узел: не менее 100 Мбит/с исходящего канала.

  - Розничный магазин: не менее 20 Мбит/с стабильного канала.

- Резервирование: Критичным точкам (центральный офис, крупные склады) необходимо резервирование каналов связи.

### 3.2.4. Условия эксплуатации

Технические средства должны сохранять работоспособность в условиях розничных магазинов:

— температура атмосферы +16…+28 °С;

— относительная влажность атмосферы 30-70%;

— защита от пыли и статического электричества.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

### 4.1 Требования к структуре и функционированию системы (перечень подсистем)

### 4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

### 4.1.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

### В состав САУ ПЛ Befree должны входить следующие подсистемы:

- Подсистема управления торговыми операциями – предназначена для автоматизации процессов продаж в розничных магазинах и онлайн-каналах, включая оформление продаж, резервирование товара и обработку возвратов.

- Подсистема складского учета и логистики – обеспечивает автоматизацию учета товародвижения, проведения инвентаризаций, списаний и формирования заявок на поставку.

- Подсистема управления ассортиментом и закупками – предназначена для ведения карточек товаров (SKU), управления ценами, скидками и анализа потребности в закупках.

- Подсистема аналитики и отчетности – обеспечивает формирование отчетов по продажам, анализ KPI магазинов и других ключевых метрик для поддержки управленческих решений.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Пользователи системы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях.

Администратор системы должен иметь навыки администрирования реляционных баз данных (не ниже Microsoft SQL Server), обладать знаниями в области сетевых технологий и иметь опыт настройки и сопровождения клиент-серверных приложений.

Менеджеры по товарам и категорийные менеджеры должны иметь навыки работы с системами управления товарным ассортиментом, понимать принципы ценообразования и маркетингового планирования. Обязательным требованием является умение работать с табличными данными и аналитическими отчетами.

Продавцы-кассиры должны быть обучены работе с кассовым оборудованием, сканерами штрих-кодов и платежными терминалами. Требуется знание основных операций по приему и выдаче наличных средств, работе с банковскими картами и оформлению возвратов товаров.

Сотрудники складского учета должны владеть навыками работы с терминалами сбора данных, понимать принципы складской логистики и уметь выполнять операции по приемке, отгрузке и инвентаризации товаров.

Менеджеры магазинов и старшие администраторы должны обладать навыками аналитической работы, уметь формировать и анализировать отчеты по ключевым показателям эффективности (KPI), а также иметь компетенции для обучения персонала работе с системой.

Все категории пользователей перед началом работы с системой должны пройти соответствующее обучение по программам, разработанным Исполнителем и утвержденным Заказчиком.

4.1.3 Показатели назначения

Система должна сохранять целевую функциональность на протяжении всего жизненного цикла эксплуатации. Срок эксплуатации системы определяется устойчивой работой аппаратных средств, своевременным проведением работ по замене и обновлению технического обеспечения, а также регулярным сопровождением и модернизацией программных компонентов.

Время выполнения стандартных операций в системе не должно превышать:

- 3 секунды для операций оформления продажи и возврата

- 5 секунд для формирования чеков и отчетных документов

- 10 секунд для получения аналитических отчетов за текущий день

Система должна обеспечивать возможность создания, добавления, модификации и удаления данных через пользовательский интерфейс без необходимости внесения изменений в программный код. Должна быть реализована возможность настройки справочников и классификаторов в соответствии с изменяющимися бизнес-процессами компании.

Дополнительные показатели назначения системы будут уточнены на этапе проведения детального обследования бизнес-процессов Заказчика и могут быть скорректированы в ходе опытной эксплуатации.

4.1.4 Требования к надежности

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление функциональности при возникновении следующих нештатных ситуаций:

- При сбоях в системе электропитания аппаратных компонентов, приводящих к перезагрузке операционной системы, восстановление работы прикладного программного обеспечения должно происходить автоматически после запуска операционной системы и необходимых служб

- При ошибках в работе периферийного оборудования (за исключением устройств хранения данных) восстановление работоспособности системы должно обеспечиваться средствами операционной системы и драйверов устройств

- При программных сбоях, связанных с операционной системой и системным программным обеспечением, восстановление работоспособности должно осуществляться штатными средствами операционной системы

Для обеспечения стабильности работы технических средств должны применяться сетевые фильтры и стабилизаторы напряжения для защиты от перепадов напряжения и коммутационных помех.

Время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения системы при программных сбоях и отказах не должно превышать продолжительности одной рабочей смены (8 часов).

Уровень надежности должен достигаться комплексным применением организационных мер, технических мероприятий и программно-аппаратных решений, включая:

- Использование технических средств, системного и базового программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач

- Реализацию разграничения прав доступа к системе и данным

- Обеспечение возможности восстановления данных с внешних носителей после аппаратных сбоев

- Своевременное выполнение процедур администрирования и технического обслуживания

- Соблюдение регламентов эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных комплексов

4.1.5 Требования к безопасности

Персонал системы при работе с компьютерным и коммуникационным оборудованием обязан соблюдать установленные правила технической безопасности и нормы эксплуатации электроустановок.

Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под электрическим напряжением, должны иметь конструктивную защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства должны быть оборудованы защитным заземлением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам, установленным для офисного электрооборудования. В случае возгорания компонентов системы не должно происходить выделения токсичных газов и образования опасных для здоровья веществ. После полного отключения электропитания должно быть допускается применение стандартных средств пожаротушения.

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с системой должно осуществляться через графический пользовательский интерфейс, соответствующий следующим требованиям:

- Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим стандартам и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы через интуитивно понятные элементы управления

- Управление системой должно реализовываться с использованием стандартных элементов графического интерфейса: экранных меню, кнопок, значков и других общепринятых элементов управления

- Интерфейс должен быть понятным и удобным для использования сотрудниками с различным уровнем компьютерной подготовки

- Взаимодействие с интерфейсом должно поддерживаться с использованием стандартных устройств ввода, а также через планшетные устройства с сенсорным экраном

- Все текстовые элементы интерфейса, включая надписи на экранных формах и системные сообщения (за исключением сообщений операционной системы), должны быть представлены на русском языке

- Графический дизайн интерфейса должен быть выполнен в едином стиле, обеспечивающем комфортное визуальное восприятие и соответствие корпоративным стандартам компании

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой

Автоматизированная система подразделяется на следующие подсистемы:

- Подсистема управления торговыми операциями

- Подсистема складского учета и логистики

- Подсистема управления ассортиментом и закупками

- Подсистема аналитики и отчетности

1) Подсистема управления торговыми операциями имеет следующие функции:

- Оформить продажу в магазине

- Обработать онлайн-заказ

- Зарезервировать товар

- Оформить возврат товара

2) Подсистема складского учета и логистики имеет следующие функции:

- Учет поступления товара

- Проведение инвентаризации

- Списание товара

- Сформировать заявку на поставку

3) Подсистема управления ассортиментом и закупками имеет следующие функции:

- Ведение карточек товара (SKU)

- Управление ценами и скидками

- Анализ потребности в закупках

4) Подсистема аналитики и отчетности имеет следующие функции:

- Формирование отчета по продажам

- Анализ KPI магазина

Дерево подсистем и функций системы представлено на рис. 1.

Рис. 1. - Дерево подсистем и функций системы

4.2.1 Оформить продажу в магазине

Функция должна обеспечить обработку розничной продажи товаров через кассовую зону магазина.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Сканирование штрих-кода товара

- Применение акционных цен и скидок

- Формирование фискального чека

- Фиксация операции в базе данных

4.2.2 Обработать онлайн-заказ

Функция должна обеспечить обработку заказов, поступивших через интернет-магазин и мобильное приложение.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Получение данных заказа из системы электронной коммерции

- Проверка доступности товара на складе

- Резервирование товара для онлайн-заказа

- Обновление статуса заказа в системе

4.2.3 Зарезервировать товар

Функция должна обеспечить временное блокирование товарных остатков для предотвращения двойных продаж.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Проверка доступного количества товара

- Создание записи о резервировании

- Уменьшение доступного остатка товара

- Контроль срока действия резерва

4.2.4 Оформить возврат товара

Функция должна обеспечить обработку возврата товаров от покупателей.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Идентификация оригинальной покупки

- Проверка соответствия товара условиям возврата

- Оформление документации на возврат

- Возврат денежных средств покупателю

4.2.5 Учет поступления товара

Функция должна обеспечить оприходование товара на склад после поставки.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Ввод данных о поступившем товаре

- Сверка с сопроводительными документами

- Обновление складских остатков

- Формирование акта приемки

4.2.6 Проведение инвентаризации

Функция должна обеспечить проведение инвентаризации товарных остатков.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Формирование ведомости для инвентаризации

- Ввод фактических остатков товара

- Сравнение с системными данными

- Формирование акта расхождений

4.2.7 Списание товара

Функция должна обеспечить документальное оформление списания товара.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Выбор товара для списания

- Указание причины и количества списания

- Формирование акта списания

- Корректировка складских остатков

4.2.8 Сформировать заявку на поставку

Функция должна обеспечить формирование заявки на пополнение товарных запасов.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Анализ текущих остатков товара

- Расчет потребности в поставке

- Формирование заявки с рекомендованными позициями

- Согласование заявки ответственными лицами

4.2.9 Ведение карточек товара (SKU)

Функция должна обеспечить ведение справочника товаров.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Создание новой карточки товара

- Редактирование характеристик товара

- Назначение категорий и атрибутов

- Ведение истории изменений

4.2.10 Управление ценами и скидками

Функция должна обеспечить управление pricing-политикой компании.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Установка базовых цен на товары

- Настройка правил применения скидок

- Контроль корректности цен на кассах

- Анализ эффективности ценовой политики

4.2.11 Анализ потребности в закупках

Функция должна обеспечить аналитическую поддержку процесса закупок.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Анализ продаж и остатков товара

- Прогнозирование спроса

- Формирование рекомендаций по закупкам

- Мониторинг уровня страховых запасов

4.2.12 Формирование отчета по продажам

Функция должна обеспечить формирование отчетов по продажам.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Сбор данных о продажах за период

- Группировка данных по установленным критериям

- Расчет ключевых показателей

- Формирование отчетных форм

4.2.13 Анализ KPI магазина

Функция должна обеспечить анализ ключевых показателей эффективности магазинов.

Для этого необходимо выполнение следующих подзадач:

- Расчет метрик эффективности

- Сравнение показателей магазинов

- Анализ динамики изменений

- Формирование рейтинговой таблицы

4.4. Требования к информационному обеспечению

В результате работы были выделены следующие сущности и связи между ними.

4.4.1. Описание связей

Связи между сущностями указаны на рис. 11 и рис. 12.

Рис. 11 – ER-диаграмма. Связи между сущностями.

Рис. 12 – UML-диаграмма. Диаграмма классов.

4.4.2. Описание объектов диаграммы классов

Обмен данными между подсистемами должен осуществляться посредством базы данных, состоящей из следующих таблиц:

Таблица «Поставщики»:

- id_поставщика – целое число, первичный ключ, автоинкремент;

- Наименование – строка;

- Контакты – строка.

Таблица «Товары»:

- id_товара – целое число, первичный ключ, автоинкремент;

- Название – строка;

- Категория – строка;

- Стоимость – десятичное число;

- Описание – текст;

- id_поставщика – целое число, внешний ключ для таблицы «Поставщики».

Таблица «Склады»:

- id_склада – целое число, первичный ключ, автоинкремент;

- Название – строка;

- Адрес – строка;

- Тип – строка.

Таблица «СкладТовар»:

- id_склада – целое число, внешний ключ для таблицы «Склады», часть составного ключа;

- id_товара – целое число, внешний ключ для таблицы «Товары», часть составного ключа;

- Количество – целое число.

Таблица «Магазины»:

- id_магазина – целое число, первичный ключ, автоинкремент;

- Название – строка;

- Адрес – строка;

- Регион – строка;

- Телефон – строка.

Таблица «МагазинСклад»:

- id_магазина – целое число, внешний ключ для таблицы «Магазины», часть составного ключа;

- id_склада – целое число, внешний ключ для таблицы «Склады», часть составного ключа;

- Приоритет – целое число.

Таблица «Клиенты»:

- id_клиента – целое число, первичный ключ, автоинкремент;

- ФИО – строка;

- Телефон – строка;

- Email – строка.

Таблица «Сотрудники»:

- id_сотрудника – целое число, первичный ключ, автоинкремент;

- ФИО – строка;

- Должность – строка;

- id_магазина – целое число, внешний ключ для таблицы «Магазины»;

- Email – строка;

- Телефон – строка.

Таблица «Продажи»:

- id_продажи – целое число, первичный ключ, автоинкремент;

- Дата – дата и время;

- id_сотрудника – целое число, внешний ключ для таблицы «Сотрудники»;

- id_магазина – целое число, внешний ключ для таблицы «Магазины»;

- Тип – строка;

- Статус – строка;

- id_клиента – целое число, внешний ключ для таблицы «Клиенты».

Таблица «ПозицияПродажи»:

- id_позиции_продажи – целое число, первичный ключ, автоинкремент;

- id_продажи – целое число, внешний ключ для таблицы «Продажи»;

- id_товара – целое число, внешний ключ для таблицы «Товары»;

- Количество – целое число;

- Цена – десятичное число.

4.4.3. Реляционная модель

На основе диаграммы «Сущность – связь» была разработана реляционная модель базы данных, изображенная на рис. 13.

Рис. 13 – Реляционная модель базы данных

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для успешного ввода системы в эксплуатацию Заказчик обязан обеспечить выполнение следующих подготовительных работ:

7.1 Организационная подготовка

- Определить ответственных должностных лиц из числа сотрудников Заказчика за координацию работ по внедрению системы

- Назначить ответственных за эксплуатацию системы в каждом структурном подразделении (магазинах, складах, офисе)

- Сформировать приказом рабочую группу по внедрению системы из представителей ключевых подразделений

- Утвердить график перевода сотрудников на работу в новой системе

7.2 Техническая подготовка

- Обеспечить соответствие имеющихся технических средств требованиям, изложенным в разделе 4.3.5 настоящего Технического задания

- Подготовить серверные помещения и рабочие места пользователей в соответствии с требованиями эксплуатации

- Организовать тестовую среду, идентичную производственной, для проведения предварительного обучения и тестирования

- Обеспечить резервирование каналов связи между всеми объектами автоматизации

7.3 Подготовка персонала

- Сформировать списки сотрудников, подлежащих обучению, с распределением по категориям пользователей

- Обеспечить обязательное присутствие пользователей на обучении, проводимом Исполнителем

- Назначить ответственных за дальнейшее обучение новых сотрудников после ввода системы в эксплуатацию

- Организовать проведение тренировочных сессий на тестовой среде для всех категорий пользователей

7.4 Информационная подготовка

- Провести инвентаризацию и актуализацию справочной информации (номенклатура товаров, контрагенты, цены)

- Обеспечить миграцию исторических данных из существующих систем учета в соответствии с регламентом, разработанным Исполнителем

- Назначить ответственных за актуализацию и ведение справочников системы в регулярном режиме

- Подготовить операционные инструкции для ежедневных операций ( открытие/закрытие смен, инвентаризация, отчетность)

7.5 Организационно-технические мероприятия

- Совместно с Исполнителем разработать детальный план перехода на новую систему, включая график отключения legacy-систем

- Обеспечить проведение опытной эксплуатации системы в тестовом режиме не менее чем в 2-3 пилотных магазинах

- Организовать работу службы поддержки на период переходного режима (не менее 2 недель после полного перехода)

- Утвердить регламенты взаимодействия с технической поддержкой Исполнителя после ввода системы в промышленную эксплуатацию

7.6 Финальные подготовительные работы

- Провести итоговое тестирование системы на соответствие бизнес-процессам Заказчика

- Подписать акты готовности каждого объекта автоматизации к переходу на новую систему

- Обеспечить наличие резервных копий данных из старых систем учета на период переходного режима

- Утвердить итоговый график перевода всех объектов автоматизации на работу в новой системе

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие могут быть уточнены и дополнены на этапе разработки рабочей документации, а также по результатам проведения опытной эксплуатации системы.